Forum Colorum — Cimeli in resina
Approvvigionamento, colata in resina, finitura, packaging e spedizione agli aderenti
Documento riservato — luglio 2026 · SpazioAlieno.Art di Gianluigi Ruju
Questo documento sviluppa l’aspetto operativo della produzione, fornitura e spedizione dei cimeli in resina — le ricompense di punta della campagna crowdfunding — e dei modellini legati al reward “Progettista digitale / contest”. L’oggetto centrale è la FIAT 600 d’epoca riprodotta in scala e “annegata” a mano in resina trasparente con la livrea di un’auto-opera del progetto: un pezzo unico, rifinito e firmato. Il documento affronta sourcing del die-cast, colata in resina, finitura e firma, packaging, logistica di spedizione (worldwide), pricing/margini indicativi e il nodo dei diritti.
Nota di modello. Il progetto usa esclusivamente la FIAT 600 d’epoca. L’Opera n°001 è la FIAT 600 di Marco Gilberti, dipinta da Willow nel 2009. Non esistono altri modelli di riferimento.

1. Che cosa produciamo: i cimeli in resina
Il cimelio in resina è la ricompensa collezionistica al vertice della campagna “Forum Colorum – La Puntata Zero” su Kickstarter. Ogni pezzo riproduce una FIAT 600 con la livrea di un’auto-opera realizzata dal progetto, incapsulata a mano in un blocco di resina trasparente, rifinita e firmata dall’artista. È un pezzo unico per opera: non un gadget, ma un oggetto d’arte e di collezione.
Sono previste tre scale, in ordine crescente di importanza e valore:
	Ricompensa
	Scala
	Prezzo indicativo
	Note

	Cimelio in resina 1:43
	1:43
	860 $ (~€750)
	Edizione limitata 40 pezzi; FIAT 600 con livrea di un’auto-opera, annegata a mano in resina, rifinita e firmata

	Cimelio in resina 1:36
	1:36
	1.657 $ (~€1.450)
	Edizione limitata 40 pezzi; come sopra, scala maggiore

	Cimelio in resina 1:24
	1:24
	2.681 $ (~€2.350)
	Edizione limitata 40 pezzi; vertice della collezione, scala maggiore, massima presenza espositiva


A questi si affianca, come oggetto connesso ma distinto, il modellino legato al reward “Progettista digitale” (29 $ (~€25)) e al concorso: chi sceglie questo livello scarica i file 2D/3D della FIAT 600, disegna la propria livrea e la carica in galleria, entrando nel contest. Il “modellino” qui è primariamente digitale (3D); una versione fisica da decorare può essere prodotta on-demand per i casi in cui serva la tela in miniatura fisica.
Importi in dollari (USD), la valuta della campagna Kickstarter; equivalente in euro indicativo al cambio ~0,876. L’addebito reale ai sostenitori avviene in $.

2. Approvvigionamento del die-cast FIAT 600 (base per la colata)
Il cimelio non è stampato: parte da una base fisica — un die-cast FIAT 600 nella scala richiesta — che viene decorata con la livrea dell’auto-opera e poi annegata in resina. L’approvvigionamento della base è quindi il primo anello della filiera.
Via principale — die-cast FIAT 600 esistenti su licenza. Si acquistano modellini die-cast della FIAT 600 già prodotti (produttori tipo Bburago, Norev, Solido e distributori all’ingrosso) nelle tre scale d’interesse:
· 1:43 — scala diffusa e più economica, adatta all’edizione limitata da 40 pezzi;
· 1:36 — scala intermedia (tipica di alcune linee pull-back), da verificare per disponibilità della 600;
· 1:24 — scala maggiore, vertice della collezione, base con più superficie e dettaglio.
Pro: qualità immediata, base già legittimamente in commercio (riduce il rischio marchi, vedi §8), costo unitario contenuto se acquistato a scaglioni di volume, disponibilità rapida. Contro: dipendenza dai modelli a catalogo (la disponibilità della FIAT 600 va verificata scala per scala), possibile necessità di preparazione (sverniciatura/primer) prima della decorazione.
Via secondaria — stampa 3D per scale o dettagli non a catalogo. Dove una scala della 600 non fosse reperibile a catalogo (probabile per 1:36/1:24 in configurazione d’epoca), si ricorre alla stampa 3D in resina del corpo vettura, sfruttando gli stessi file 3D usati per il contest. Pro: controllo totale su forma e scala, coerenza con la livrea digitale, produzione on-demand senza magazzino. Contro: costo e tempo per unità più alti, necessità di post-produzione (levigatura, primer), nodo diritti sulla riproduzione della forma (§8). Adatta ai pezzi unici, non al volume.
Raccomandazione: partire dal die-cast su licenza dove esiste (in particolare 1:43 per l’edizione da 40); usare la stampa 3D per le scale/varianti mancanti e per i pezzi speciali.

3. Colata in resina, finitura e firma
È il cuore del valore del cimelio ed è lavorazione artigianale a pezzo unico.
1. Preparazione della base. Pulizia/sgrassaggio del die-cast; eventuale primer; applicazione della livrea dell’auto-opera (a mano, coerente con la carrozzeria reale). La livrea del cimelio deve corrispondere a quella dell’auto-opera che rappresenta.
1. Colata (annegamento in resina). Il modellino viene immerso e incapsulato in resina trasparente all’interno di uno stampo. Fase critica per bolle d’aria, tempi di cura e trasparenza; richiede colate a strati e degasaggio.
1. Finitura. Sformatura, sgrossatura, levigatura progressiva e lucidatura del blocco fino alla trasparenza ottica; eventuale base/piedistallo.
1. Firma e numerazione. Ogni pezzo è firmato dall’artista e, per l’edizione limitata 1:43, numerato (x/40); certificato di autenticità a corredo.
Tempi e costi di lavorazione: da definire con i fornitori/laboratorio di resina, ma vanno dimensionati come lavorazione artigianale (ore-uomo elevate per pezzo), non come produzione in serie. Questo giustifica il posizionamento di prezzo (es. 860 $ (~€750) per l’1:43).

4. Costi indicativi e margini
Valori orientativi 2026, da confermare con i fornitori; servono a dimensionare, non come listino. Dove non deducibile: da definire.
	Voce
	Indicazione

	Die-cast FIAT 600 1:43 (base)
	contenuto; da negoziare a scaglioni all’ingrosso

	Die-cast FIAT 600 1:36 / 1:24 (base)
	da definire (verificare disponibilità a catalogo)

	Stampa 3D corpo vettura (scale non a catalogo)
	materiali + ore macchina + post-produzione — più alto del die-cast

	Livrea + preparazione (a mano)
	ore-uomo artigianali — da definire

	Colata in resina + finitura/lucidatura
	ore-uomo artigianali — da definire (voce principale del costo)

	Firma / numerazione / certificato
	costo marginale

	Packaging protettivo brandizzato
	da definire per formato/scala

	Spedizione (vedi §6)
	per fascia/peso/destinazione

	Prezzo al backer — 1:43
	860 $ (~€750) (edizione limitata 40 pz)

	Prezzo al backer — 1:36 / 1:24
	1.657 $ (~€1.450) / 2.681 $ (~€2.350) (edizioni limitate 40 pz; 1:24 = vertice)


Logica di margine. Il prezzo del cimelio deve coprire base + livrea + colata/finitura + packaging + spedizione + commissioni (Kickstarter+Stripe ~9%), lasciando un margine che contribuisce a finanziare le auto vere. I cimeli — soprattutto 1:36 e 1:24 e l’edizione numerata 1:43 — sono reward ad alto valore percepito e margine migliore. Nel budget di campagna (€24.916) la voce “produzione ricompense iniziali” è €1.500: copre l’avvio della prima fornitura, non l’intera produzione, che è coperta dai ricavi dei reward.

5. Il reward “Progettista / contest” e il modellino della gara
Il concorso è aperto a chiunque nel mondo, per ogni puntata: si scarica il modellino 3D (o fisico) della FIAT 600, si decora/disegna online, si carica; votano cittadini + giuria di critici; le livree vincitrici diventano vere auto-opera (dal progetto digitale o dal vivo agli eventi).
Sul piano operativo:
· Il reward “Progettista digitale” (29 $ (~€25)) consegna file digitali (2D/3D) e l’accesso alla galleria/contest: nessuna spedizione fisica, evasione istantanea.
· Se in una puntata si prevede una tela fisica (modellino FIAT 600 in bianco da decorare a mano), la si produce on-demand (die-cast preparato in bianco o stampa 3D) e la si spedisce secondo la logistica del §6.
· Il codice univoco lega il partecipante alla votazione e alla promessa di realizzazione sull’auto vera.

6. Logistica e spedizione agli aderenti (worldwide)
Il cimelio in resina è fragile, pesante e di valore: la logistica va progettata, non improvvisata.
· Packaging. Scatola rigida + inserto sagomato/protettivo; il blocco di resina fissato per non muoversi. Doppio scopo: protezione + esperienza di unboxing. Attenzione al peso della resina (incide su corriere e costi).
· Corriere e tracciamento. Spedizione tracciata; per i pezzi di valore (in particolare 1:24 e l’edizione numerata), assicurazione del trasporto.
· Copertura worldwide. Il contest e la campagna sono aperti a tutto il mondo: la spedizione è internazionale. Fasce Italia / UE / extra-UE con costi crescenti; per l’extra-UE attenzione a dogana e dazi (a carico del destinatario, da dichiarare in chiaro per evitare contestazioni).
· Tempistiche. Consegna ricompense prevista febbraio – inizio marzo 2027, coerente con la roadmap: produzione 15 dic 2026 – 15 feb 2027, poi spedizioni. La lavorazione artigianale a pezzo unico impone di avviare per tempo la colata delle scale maggiori.
· Modello di evasione (fulfillment). On-demand/a pezzo unico per i cimeli (per natura non a magazzino); a lotti per eventuali tele fisiche del contest; in prospettiva, partner di fulfillment per l’estero.
· Contributo spedizione. Valutare l’addebito trasparente in fase d’ordine (soprattutto worldwide) per non erodere il margine.
· Resi e danni. Politica chiara: sostituzione/rilavorazione in caso di rottura nel trasporto documentata con foto. È la principale causa di reclamo per oggetti fragili; per i pezzi unici, prevedere tempi di ri-produzione.

7. Modello operativo
1. Selezione fornitori die-cast FIAT 600 (Bburago/Norev/Solido o distributori all’ingrosso) e verifica disponibilità nelle scale 1:43/1:36/1:24; accordo a scaglioni di volume.
1. Individuazione laboratorio/fornitore di resina per colata, finitura e lucidatura; messa a punto del processo (degasaggio, cura, trasparenza).
1. Stampa 3D attivata per le scale/varianti non a catalogo e per la coerenza con i file del contest.
1. Linea di livrea + firma + numerazione con certificato di autenticità.
1. Packaging dedicato per scala, con inserto sagomato.
1. Integrazione con Kickstarter (reward) e con la piattaforma del contest (codici univoci).
1. Fulfillment worldwide tracciato e assicurato, tempistiche allineate alla consegna feb–mar 2027.

8. Nodo diritti e marchi (da verificare con un legale)
Produrre o vendere modellini/cimeli che riproducono la FIAT 600 tocca i diritti di marchio/forma del costruttore. Punti chiave:
· Giurisprudenza italiana: secondo orientamenti consolidati (incluse pronunce della Cassazione, sulla scia del noto contenzioso Ferrari), riprodurre fedelmente un’auto reale — compreso il suo marchio — su un modellino, per finalità descrittive/di riproduzione e non per indicare l’origine del modellino, può non costituire violazione. È però materia delicata e non priva di contenzioso.
· Via più sicura: partire da die-cast FIAT 600 già prodotti su licenza e personalizzarli (livrea, colata). La base è già legittimamente in commercio.
· Cautele sulla stampa 3D propria: la riproduzione della forma e l’uso dei loghi FIAT a fini commerciali vanno valutati; in caso di dubbio, evitare l’uso dei marchi FIAT sul prodotto in vendita e/o ottenere parere/licenza.
· Marchio proprio: i prodotti vanno comunque marchiati Forum Colorum (è il nostro brand a essere venduto, non quello FIAT).
Raccomandazione: prima della vendita, parere legale IP dedicato; per volumi/linea ufficiale, valutare una licenza con il titolare dei diritti.

9. Qualità e coerenza
· Coerenza con l’auto vera: la livrea del cimelio deve corrispondere a quella dell’auto-opera reale (il cimelio è il “gemello da collezione” dell’opera).
· Trasparenza e finitura: resina senza bolle, lucidatura ottica, blocco stabile; la firma e la numerazione devono restare leggibili e protette.
· Standard costante: stesso processo, stessa qualità di colata, stesso packaging per scala → collezione riconoscibile e uniforme.

10. Rischi e mitigazioni
	Rischio
	Mitigazione

	Diritti/marchi FIAT 600
	Base die-cast licenziata + parere legale + marchio Forum Colorum

	Bolle/difetti nella colata (pezzo unico)
	Processo controllato (degasaggio, colate a strati) + ri-produzione

	Rotture in spedizione (oggetto pesante e fragile)
	Packaging sagomato + assicurazione + politica di sostituzione

	Scala FIAT 600 non disponibile a catalogo
	Stampa 3D per le scale mancanti

	Margine eroso dalla logistica worldwide
	Contributo spedizione + acquisti a scaglioni + assicurazione mirata

	Ritardi sulla consegna feb–mar 2027
	Avvio anticipato della produzione (15 dic–15 feb)

	Dogana/dazi estero
	Dichiarazioni chiare, costi a carico destinatario comunicati in anticipo



11. Roadmap (pilota)
1. Verifica disponibilità die-cast FIAT 600 in 1:43/1:36/1:24 + individuazione laboratorio resina.
1. Prototipo di cimelio per scala (colata, finitura, firma) e test di packaging/peso per la spedizione.
1. Parere legale IP sul percorso scelto.
1. Inserimento come reward su Kickstarter (1:43 ediz. 40, 1:36, 1:24) + reward “Progettista”/contest.
1. Lancio campagna fine settembre 2026 · chiusura fine ottobre · votazione 1–15 dic 2026.
1. Produzione 15 dic 2026 – 15 feb 2027 → consegna ricompense feb–inizio marzo 2027, spedizione worldwide tracciata e assicurata.

In sintesi: i cimeli in resina della FIAT 600 sono la ricompensa collezionistica al vertice della Puntata Zero — pezzi unici, firmati, in tre scale (1:43 ediz. limitata 40 a 860 $ (~€750), 1:36 a 1.657 $ (~€1.450), 1:24 a 2.681 $ (~€2.350) come vertice). Si parte da una base die-cast FIAT 600 su licenza (o stampa 3D dove serve), si annega la livrea dell’auto-opera in resina lavorata a mano, si firma e numera, si imballa per un oggetto fragile e pesante e si spedisce in tutto il mondo, tracciato e assicurato, per la consegna di febbraio–marzo 2027. Il cimelio è al tempo stesso ricompensa, oggetto d’arte e motore che finanzia le auto vere.
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